Documento de Planificación del Proyecto de ejemplo – Predicción de Agotamiento de Stock

Integrantes: Angelo Medina, Ignacio Meneses, Martin Lopez, Julian Valencia

## 1. Introducción

Este documento consolida la planificación del proyecto para el sistema de predicción de stock, estructurado bajo las buenas prácticas del enfoque PMBOK. Su objetivo es gestionar de forma ordenada y previsible el desarrollo del modelo técnico para anticipar quiebres de inventario.

## 2. Alcance del Proyecto

- Objetivo: Desarrollar una solución técnica que permita predecir el agotamiento de stock basada en datos históricos de ventas, reposición y estacionalidad.

- Inclusiones: Obtención y procesamiento de datos, modelado con IA, almacenamiento en base de datos (PostgreSQL) y visualización de resultados.

- Exclusiones: No se contempla la integración con sistemas reales de inventario ni la automatización de decisiones logísticas.

## 3. Entregables del Proyecto

Siguiendo la estructura formal, se entregarán los siguientes productos:

- Documento de planificación híbrida y diseño técnico.

- Scripts de ingesta, limpieza y transformación de datos.

- Dataset limpio cargado en PostgreSQL.

- Script de entrenamiento y evaluación del modelo de Machine Learning.

- Dashboard visual (prototipo) y presentación final del proyecto.

## 4. Cronograma Tentativo (5 Semanas)

El proyecto sigue una secuencia lineal y progresiva:

| Semana | Fase | Actividades Principales |
| --- | --- | --- |
| 1 | Planificación | Diseño técnico y definición de la arquitectura. |
| 2 | Preparación de Datos | Ingesta, limpieza y transformación de las ventas históricas. |
| 3 | Infraestructura y ML | Carga a base de datos y entrenamiento del modelo IA. |
| 4 | Evaluación | Validación de métricas, visualización y documentación. |
| 5 | Cierre | Consolidación final y presentación de resultados. |

## 5. Estructura de Desglose de Trabajo (WBS)

La planificación utiliza una WBS para descomponer el proyecto en componentes manejables:

- Proyecto Completo

  - 1.1 Planificación: Plan del proyecto basado en PMBOK.

  - 1.2 Diseño Técnico: Documento de diseño y README inicial.

  - 1.3 Desarrollo Técnico:

    - 1.3.1 Ingesta de datos de ventas y stock.

    - 1.3.2 Limpieza y transformación de variables.

    - 1.3.3 Carga en PostgreSQL.

    - 1.3.4 Modelado con IA (Predicción de quiebre).

    - 1.3.5 Evaluación del modelo (Métricas de precisión).

    - 1.3.6 Dashboard de alertas de stock.

  - 1.4 Documentación y Cierre: Documento y presentación final.

## 6. Hitos Técnicos

Puntos de control críticos para validar el avance:

- Hito 1: Planificación publicada en el repositorio oficial.

- Hito 2: Diseño técnico completo y validado.

- Hito 3: Dataset de retail limpio y cargado en base de datos.

- Hito 4: Modelo de predicción entrenado con métricas aceptables.

- Hito 5: Presentación del sistema funcional.

## 7. Riesgos y Mitigación

| Riesgo Identificado | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- |
| Baja calidad de datos históricos | Generación de datos sintéticos o imputación avanzada. |
| Dificultad con el modelado de IA | Uso de modelos base (fallbacks) y documentación clara. |
| Retrasos en el cronograma | Revisión semanal del avance y control estricto de tareas. |
| Descoordinación del equipo | Uso de listas de chequeo y control de roles en GitHub. |

## 8. Seguimiento y Control

El control se basará en la validación del cumplimiento de los entregables y criterios de aceptación definidos. Se realizarán revisiones semanales de calidad y del estado de los riesgos mediante planillas de control compartidas.